# 07 项目会议纪要 - 第1次

## （政务数字门户平台 POC 项目）会议纪要（2026-06-08）

### # 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 项目启动会暨需求讨论会 |
| 召集人 | 王振光（项目经理） |
| 会议日期 | 2026-06-08 |
| 开始时间 | 09:00 |
| 会议地点 | 实训实验室 F4 |
| 持续时间 | 2 小时 |
| 记录人 | 王振光 |
| 审核人 | 企业导师 |

### # 二、会议目标

1. 明确项目方向和目标——政务数字门户平台 POC

2. 确定小组角色分工（PM、Infra、App、Ops）

3. 讨论需求范围和技术路线

4. 制定初步项目计划

### # 三、参加人员

- 企业导师：技术总监，项目审批人

- 王振光：项目经理+架构设计

- 胡翰斌：基础设施工程师

- 刘永涛：应用开发工程师

- 王浩乐：运维工程师

### # 四、发放材料

1. 《实训项目概况及要求》

2. 《业务需求规格说明书 BRD 简版》

3. 《需求分析说明书 SRS 简版》

4. 《华为项目管理模板》

### # 五、发言记录

1. 王振光（项目经理）：

介绍了项目的整体框架：政务数字门户平台是一个面向政企客户的技术博客系统 POC，需要在鲲鹏 ARM 架构上使用容器化部署。项目分为四个阶段——基础设施搭建、应用开发部署、运维体系构建、文档与答辩。建议技术路线为：FusionCompute + openEuler + Docker + Halo + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana。

2. 胡翰斌（基础设施工程师）：

确认 FusionCompute 平台可用性。计划先在 FC 上创建集群（BlogOps-Cluster），部署 2 台 VM（2vCPU/4GB/40GB，openEuler 22.03 LTS ARM）。网络规划：VLAN 10 用于管理（192.168.10.0/24），VLAN 20 用于业务（192.168.20.0/24）。预计 3-4 天完成基础环境搭建。

3. 刘永涛（应用开发工程师）：

建议使用 Halo v2.x 作为博客系统（国产开源、支持 Markdown、云原生友好），WordPress 作为备选。应用以容器方式运行，编写 Docker Compose 编排 Halo + MySQL + Nginx 三个服务。需要确认 ARM64 架构下的镜像兼容性。

4. 王浩乐（运维工程师）：

提出运维要做四件事：Nginx HTTPS 反向代理、Prometheus+Grafana 监控、数据库每日自动备份（backup.sh + crontab）、一键部署脚本（deploy.sh）。建议监控大盘至少包含 CPU/内存/磁盘/容器状态。

5. 企业导师：

- 强调文档的重要性——每个阶段都要有记录，会议纪要至少 4 次

- 提醒大家每次大节点做 VM 快照，方便回滚

- 建议技术选型优先考虑国产化兼容性

- 中期汇报定在第3周，最终答辩在第4周末

### # 六、会议决议

1. 项目名称确认：政务数字门户平台 POC（DMP-2026-001）

2. 技术栈确认：鲲鹏 ARM + FusionCompute + openEuler + Docker + Halo + MySQL + Nginx + Prometheus/Grafana

3. 角色分工确认：王振光（PM+架构）、胡翰斌（Infra）、刘永涛（App）、王浩乐（Ops）

4. 第一周目标：完成基础设施搭建（VM创建 + Docker安装 + 网络配置）

5. 下次会议时间：2026年6月14日（周日）小组周会

### # 七、会议纪要发放范围

- 报送：企业导师

- 主送：项目组全体成员

- 抄送：实训教学组