# 07 项目会议纪要 - 第3次

## （政务数字门户平台 POC 项目）会议纪要（2026-06-21）

### # 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 第2周周会——应用部署完成 & 运维体系启动 |
| 召集人 | 王振光（项目经理） |
| 会议日期 | 2026-06-21 |
| 开始时间 | 14:00 |
| 会议地点 | 实训实验室 F4 |
| 持续时间 | 2 小时 |
| 记录人 | 王振光 |
| 审核人 | 企业导师 |

### # 二、会议目标

1. 演示应用部署成果（博客系统线上可访问）

2. 启动运维体系建设（监控、备份、一键部署）

3. 准备中期汇报内容

4. 识别遗留问题和风险

### # 三、参加人员

- 企业导师：技术总监

- 王振光：项目经理+架构设计

- 胡翰斌：基础设施工程师

- 刘永涛：应用开发工程师

- 王浩乐：运维工程师

### # 四、发放材料

1. 应用部署完成截图（Halo 首页 + 后台 + Docker ps）

2. Docker Compose 编排文件

3. Nginx 配置（含 SSL 跳转）

4. 中期汇报PPT初稿

### # 五、发言记录

1. 刘永涛（应用开发工程师）：

汇报第2周完成情况：

- ✅ docker-compose.yml 编排完成，包含 halo、mysql、nginx 三个服务

- ✅ Halo v2.x 博客成功部署，浏览器访问 http://192.168.20.x 正常显示首页

- ✅ MySQL 8.0 数据持久化至宿主机 /data/mysql，验证过 docker rm -f mysql 后数据不丢失

- ✅ Nginx 反向代理配置完成，80→443 强制跳转

- ✅ 博客功能验证：Markdown发布、代码高亮、分类标签、全文搜索、评论均正常

- ✅ 审核工作流配置完成：默认草稿→审核员可执行通过/驳回→通过后前台可见

- ⚠️ 当前使用自签名证书，浏览器显示"不安全"警告（POC 阶段可接受）

- 📋 协助王浩乐完成运维配置

2. 王浩乐（运维工程师）：

- ✅ Prometheus + node_exporter + cAdvisor 部署完成，Targets 全部 UP

- ✅ Grafana 容器监控大盘导入，展示 CPU/内存/磁盘/网络/容器状态

- ✅ backup.sh 编写完毕：mysqldump 每日 02:00 执行，保留 7 天，存储至 /data/backup/

- 🔄 deploy.sh 一键部署脚本开发中——已完成框架，正在测试全流程耗时

- ⚠️ 当前一键部署耗时约 35 分钟，需优化镜像拉取环节（目标 ≤30 分钟）

- 📋 下周计划：优化 deploy.sh 效率、完成性能压测

3. 胡翰斌（基础设施工程师）：

- ✅ 协助解决 Docker Hub 慢的问题：配置阿里云镜像加速器，镜像拉取速度从 30 分钟降至 5 分钟

- ✅ 私有镜像仓库（Registry）搭好备用

- 🔄 在协助王浩乐优化 deploy.sh，考虑预置镜像减少拉取时间

- 📋 下周计划：虚拟机快照、协助压测

4. 王振光（项目经理）：

- 整体进度略微超前，应用上线比计划提前了几天

- 中期汇报内容框架已拟定：项目概述→架构展示→Live Demo→当前进展→下一步计划

- 提醒：第4周需要留足文档和答辩准备时间

- 本周五（6/26）进行中期汇报演练

5. 企业导师：

- 应用部署效果不错，博客功能完整

- 建议中期汇报时重点展示：①容器化部署的灵活性（docker compose up -d 一键启动）；②数据持久化验证（删容器不丢数据）；③监控大盘

- 提醒：文档格式要符合模板要求，截图要清晰

### # 六、会议决议

1. deploy.sh 优化目标：将一键部署耗时压缩至 30 分钟内（通过预拉取镜像或使用本地仓库）

2. VM 快照：会后立即做 Week2-App-Live 快照

3. 中期汇报排练：6月26日（周五）上午进行完整演练

4. 下周重点：运维体系完善 + 性能压测 + 文档撰写

5. 下次会议：2026年6月28日（周日）——中期汇报总结 & 文档交付准备

### # 七、会议纪要发放范围

- 报送：企业导师

- 主送：项目组全体成员