# 07 项目会议纪要 - 第4次

## （政务数字门户平台 POC 项目）会议纪要（2026-06-28）

### # 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | 第3周周会——中期汇报复盘 & 文档交付准备 |
| 召集人 | 王振光（项目经理） |
| 会议日期 | 2026-06-28 |
| 开始时间 | 14:00 |
| 会议地点 | 实训实验室 F4 |
| 持续时间 | 2 小时 |
| 记录人 | 王振光 |
| 审核人 | 企业导师 |

### # 二、会议目标

1. 复盘中期汇报，整理导师反馈

2. 确认运维体系全部就绪

3. 性能压测和安全测试结果评审

4. 分配文档写作任务，确保第4周完成

5. 制定最终答辩策略

### # 三、参加人员

- 企业导师：技术总监

- 王振光：项目经理+架构设计

- 胡翰斌：基础设施工程师

- 刘永涛：应用开发工程师

- 王浩乐：运维工程师

### # 四、发放材料

1. 中期汇报PPT和演示录像

2. 性能压测报告（ab + JMeter）

3. 运维脚本终版（deploy.sh + backup.sh）

4. 技术文档初稿

### # 五、发言记录

1. 王振光（项目经理）：

复盘了 6月26日的中期汇报情况：

- ✅ 博客系统 Live Demo 流畅，访问正常

- ✅ 容器化部署演示顺利——docker compose up -d 一键启动 3 个服务

- ✅ 监控大盘展示完整——实时 CPU/内存/容器状态可视化

- ✅ 数据持久化验证——docker rm -f mysql 后数据恢复正常

- ⚠️ 导师反馈：HTTPS 用的是自签名证书，浏览器有警告，建议标注"POC阶段说明"

- ⚠️ 导师反馈：答辩时应更强调"国产化"和"可复制性"两个亮点

- 📋 最终答辩要突出技术深度和实际价值，不只展示功能

2. 王浩乐（运维工程师）：

- ✅ deploy.sh 一键部署脚本优化完成！全流程耗时 28 分钟（≤30分钟目标达成）

- 优化措施：Docker 镜像预拉取 + 阿里云加速器

- 测试环境：全新 openEuler 22.03 VM，从零到博客可访问

- ✅ backup.sh 验证通过：模拟 MySQL 故障→从备份恢复→数据完整

- ✅ Prometheus + Grafana 监控运行稳定，容器重启后自动恢复

- ✅ 性能压测结果：ab -n 1000 -c 50 → 95分位响应 2.1秒（目标 ≤3秒，达标）

- ✅ JMeter 50并发测试：错误率 0%，TPS 约 28（目标 ≥20，达标）

- ✅ 安全测试：管理网无法访问 3306，未授权访问被安全组拦截

3. 刘永涛（应用开发工程师）：

- ✅ 博客全部功能测试通过（发布/审核/搜索/评论/代码高亮/全文检索）

- ✅ 兼容性测试：Chrome 120+、Firefox 121+、Edge 120+ 正常

- ✅ 响应式布局正常（桌面+平板+手机）

- 🔄 协助编写部署实施手册（已完成70%）

- 📋 本周完成部署实施手册定稿

4. 胡翰斌（基础设施工程师）：

- ✅ 已做 VM 快照：Week1-Infra-Ready、Week2-App-Live、Week3-Ops-Ready 三个节点

- ✅ 验证快照回滚正常

- ✅ 磁盘使用率 45%（100GB 数据盘，剩余充足）

- 📋 最终答辩前再做一次完整快照

5. 企业导师：

- 中期汇报整体不错，技术实现扎实

- 最终答辩建议突出 3 个亮点：

1. 国产化全栈：鲲鹏 ARM + FusionCompute + openEuler——完全自主可控

2. 容器化可复制：deploy.sh 30分钟内一键部署到新环境——体现交付能力

3. 运维完备性：监控+备份+恢复——不只是"能跑"，而是"可维护"

- 文档不要堆砌截图，要有逻辑：为什么这样设计→怎么做→结果如何

- 答辩时间控制在 15 分钟演示 + 5 分钟问答

### # 六、会议决议

1. 最终答辩重点：国产化全栈 + 容器化可复制性 + 运维完备性

2. 文档分工：

- 王振光：架构设计说明书、答辩PPT

- 胡翰斌：协助架构章节、VM配置部分

- 刘永涛：部署实施手册

- 王浩乐：运维操作手册

3. 文档交付截止：7月2日前定稿

4. 答辩排练：7月2日下午完整演练

5. VM快照：文档定稿后做最终快照 Final-PreDefense

### # 七、会议纪要发放范围

- 报送：企业导师

- 主送：项目组全体成员