部署实施手册

—— 政务数字门户平台 POC

项目名称：政务数字门户平台 POC

小组编号：第X组

小组成员：王振光（项目经理）、胡翰斌、刘永涛、王浩乐

编写人：刘永涛（应用开发工程师）

班级：24计算机科学与技术4班

日期：2026-07-05

# 1. 部署概览

本手册描述从零开始在 FusionCompute 上完成政务数字门户平台 POC 的全量部署流程，目标耗时 <= 30 分钟。

前置条件：FusionCompute 平台可访问、openEuler 22.03 LTS ARM64 镜像已上传、具备 root 权限。

Step 1: FusionCompute 创建 VM（~10 min）

Step 2: 操作系统初始化（~5 min）

Step 3: Docker 环境安装（~5 min）

Step 4: 一键部署应用 deploy.sh（~8 min）

Step 5: 验证（~2 min）

# 2. 第一步：创建虚拟机

登录 FusionCompute Web 管理界面，在 BlogOps-Cluster 集群下创建 2 台 VM：

| 参数 | VM-01（管理节点） | VM-02（业务节点） |
| --- | --- | --- |
| 名称 | dmp-mgmt-01 | dmp-svc-01 |
| vCPU | 2 | 2 |
| 内存 | 4 GB | 4 GB |
| 系统盘 | 40 GB | 40 GB |
| 数据盘 | - | 100 GB（thin） |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP2 | openEuler 22.03 LTS SP2 |
| 架构 | ARM64 (aarch64) | ARM64 (aarch64) |
| 网络 | VLAN 10（管理网） | VLAN 20（业务网） |
| IP | 192.168.10.10 | 192.168.20.10 |

# 3. 第二步：安全组配置

| 方向 | 来源 | 目的端口 | 协议 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入站 | 0.0.0.0/0 | 80, 443 | TCP | 允许 |
| 入站 | 192.168.10.0/24 | 22 | TCP | 允许 |
| 入站 | 192.168.20.0/24 | 3306 | TCP | 允许 |
| 入站 | 0.0.0.0/0 | 3306 | TCP | 拒绝 |
| 入站 | 0.0.0.0/0 | 全部 | ALL | 拒绝 |

重要：VM 创建完成后立即创建快照！快照名：Week1-Infra-Ready

# 4. 第三步：操作系统初始化

SSH 登录到 VM-02（业务节点 192.168.20.10），执行以下命令：

$ dnf update -y

$ dnf install -y vim wget curl net-tools telnet bash-completion

$ timedatectl set-timezone Asia/Shanghai

$ hostnamectl set-hostname dmp-svc-01

$ setenforce 0 && sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

$ systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld

$ mkdir -p /data/{mysql,halo,backup,nginx/ssl}

# 5. 第四步：Docker 环境安装

$ dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

$ dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

$ mkdir -p /etc/docker

$ cat > /etc/docker/daemon.json << 'EOF'

$ { "registry-mirrors": ["https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com"], "log-driver": "json-file", "log-opts": {"max-size": "10m", "max-file": "3"} }

$ EOF

$ systemctl daemon-reload && systemctl enable docker --now

$ docker version  # 验证 >= 24.0

$ docker compose version  # 验证 >= v2.20

# 6. 第五步：一键部署

将运维脚本目录下的以下文件传输到 VM-02 的 /opt/blog-platform/：

- docker-compose.yml（容器编排）

- nginx.conf（Nginx 配置）

- prometheus.yml（Prometheus 配置）

- deploy.sh（一键部署脚本）

- backup.sh（备份脚本）

执行部署：

$ cd /opt/blog-platform

$ chmod +x deploy.sh backup.sh

$ ./deploy.sh

deploy.sh 自动执行：检查 Docker→拉取镜像→生成 SSL 证书→创建目录→启动容器→等待就绪→输出访问信息。

# 7. 第六步：验证

| 序号 | 验证项 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器状态 | docker ps | 7 个容器全部 Up |
| 2 | HTTPS 跳转 | curl -I http://192.168.20.10 | 返回 301 Moved |
| 3 | HTTPS 访问 | curl -k https://192.168.20.10 | 返回 200 OK |
| 4 | 博客首页 | 浏览器打开 https://192.168.20.10 | 显示 Halo 博客首页 |
| 5 | 后台登录 | 访问 /admin 登录 | 进入管理面板 |
| 6 | 审核流程 | 发布文章->草稿->审核->通过 | 前台可见 |
| 7 | 监控大盘 | 访问 :3000，登录 Grafana | 显示监控图表 |
| 8 | 数据持久化 | docker rm -f mysql 后重建 | 数据不丢失 |

# 8. 部署后设置自动备份

$ crontab -e

$ 0 2 * * * /opt/blog-platform/backup.sh

$ crontab -l  # 验证定时任务

# 9. Halo 初始化指南

首次访问博客后台（https://192.168.20.10/admin）完成初始化：

1. 设置管理员账号（用户名/密码/邮箱）

2. 设置站点标题：政务数字门户平台

3. 选择/安装主题

4. 创建分类：技术文档、政策解读、工作动态等

5. 创建审核员账号（用于审核工作流）